| ### Российская Федерация Республика Саха (Якутия) Мирнинский район ### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Поселок Чернышевский» |  | Россия Федерацията Саха Өрөспүүбүлүкэтэ Мииринэй оройуона «Чернышевскай бөhүөлэгэ» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА |
| --- | --- | --- |

678175, Мирнинский район,   п. Чернышевский ул. Каландарашвили 1 «А».

Телефон 7-32-59, факс 7-20-89.  E-mail: adm-ok@mail.ru

№   1/1        от   « 11  »   Января    2017г.

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной

программы «Ремонт и содержание дорог

общего пользования местного значения

в муниципальном образовании «Посёлок

Чернышевский» Мирнинского района

Республики Саха (Якутия) на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Чернышевского поселкового Совета депутатов № III-14-5 от 18.11.2013 г. «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Поселок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2019 годы» (приложение).

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте  муниципального образования «Мирнинский район»  РС (Я)  www.алмазный- край. рф в разделе МО  «Посёлок Чернышевский».

3.  Контроль, за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО

«Посёлок Чернышевский»                                                      М.В.Гончарова

Приложение

утверждено  постановлением

МО «Поселок Чернышевский»

от   11 января  2017 г.№ 1/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

на 2017-2019 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2019 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Устав муниципального образования «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) |
| Заказчик Программы Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Посёлок Чернышевский» Администрация муниципального образования «Посёлок Чернышевский» |
| Основная цель Программы | Повышение уровня технического состояния дорог общего пользования. Бесперебойная и надежная работа объектов поселковой улично-дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Основные задачи Программы | Задачами Программы являются: -обеспечение сохранности дорог; -приведение автомобильных дорог общего пользования, в соответствие с требованиями действующих строительных норм и правил; -обеспечение безопасности движения пешеходов; - организация работ по проведению оценки технического состояния дорог |
| Сроки реализации Программы | 2017-2019 годы |
| Перечень основных программных мероприятий | - ремонт дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский»; - ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский». - обеспечение комплексного содержание дорожно-транспортной сети МО «Поселок Чернышевский» в летнее и зимнее время; - паспортизация дорог общего пользования МО «Поселок Чернышевский» |
| Объемы и источники финансирования Программы, в т.ч. по годам | Объем финансирования мероприятий Программы составляет: 2017 год – 11 570,89 тыс. руб. 2018 год – 14 805,00 тыс. руб. 2019 год – 30 125,22 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - ремонт дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Посёлок Чернышевский» не менее 96200 кв.м ; - содержание дорожно-транспортной сети МО «Посёлок Чернышевский» в летнее и зимнее время не менее 175 110 кв.м; - улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети; - безопасность дорожного движения. снижение аварийности; |
| Система организации и контроля за реализацией Программы | Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет -Администрация МО «Посёлок Чернышевский». |

- Содержание проблемы и необходимость решения ее программным методом.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования. 
     Общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» с бетонным покрытием составляет 12,4 км (общей площадью – 87,4 тыс. кв. м), площадь дорог, требующих ремонта, по состоянию на 01.01.2017 составляет 175,1 тыс. кв. м.

Значительная степень износа дорог сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В связи с длительным сроком эксплуатации дорог без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износом дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость проведения большого объема ремонтных работ.
     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" нормативные межремонтные сроки по капитальному ремонту составляют 12 лет, ремонту - четыре года. Доля дорог, требующих ежегодного ремонта, составляет не менее 33,3%  от общей площади дорог, находящихся на балансе Администрации МО «Поселок Чернышевский».

Для проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и поддержанию надлежащего технического состояния дорог, наиболее целесообразным является применение программно-целевого метода.

Для решения существующих проблем разработана муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский»  Мирнинского района РС (Я)  на 2017-2019 годы», финансирование которой будет осуществляться за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Посёлок Чернышевский».

II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации.

Целью настоящей Программы является повышение уровня технического состояния дорог общего пользования, для создания более комфортных условий проживания населения.

-сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;

-развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития муниципального образования и улучшение качества жизни населения.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

- количество отремонтированных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский»»;

-количество квадратных метров проведённого ямочного ремонта дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский».

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей  целевой Программы в целом и за период реализации Программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. Сроки реализации и мероприятия Программы могут изменяться и уточняться с учетом принятых нормативно-правовых актов. Решение о досрочном прекращении реализации Программы может быть принято Администрацией Солнечного сельсовета в связи с ее неэффективностью по результатам ежегодных отчетов разработчиков программы.

III. Перечень программных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач.

Для решения задач и достижения поставленной цели предусматриваются следующие основные мероприятия:

- ремонт дорог общего пользования муниципального образования; «Поселок Чернышевский»;

- ямочный ремонт дорог общего пользования муниципального образования «Поселок Чернышевский»;

- комплексное  содержание дорожно-транспортной сети в  зимнее и летнее время;

- паспортизация дорог общего пользования  муниципального образования «Поселок Чернышевский»

В ходе реализации Программы отдельные планируемые мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета муниципального образования «Поселок Чернышевский» и предполагаемых средств Республиканского бюджета при условии предусмотрения их аналогичной государственной программой, реализуемой за счет средств Республиканского  бюджета.

Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства  дорожного фонда муниципального образования «Поселок Чернышевский».

Общий объем финансирования Программы составляет  56 501,11 тысяч рублей в том числе:

2017 год – 11 570,89 тыс. руб.

2018 год –  14 805,00 тыс. руб.

2019 год – 30 125,22 тыс. руб.

Средства из местного бюджета на софинансирование мероприятий выделяются на соответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотренных на указанные цели решением Совета депутатов  Чернышевского поселкового совета  о бюджете  муниципального образования «Поселок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Объемы финансирования Программы в ходе реализации могут корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год, мероприятия - уточняться.

Ресурсное обеспечение для реализации Программы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

V.Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных в приложении № 2 к настоящей Программе.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Поселок Чернышевский», в том числе вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения.

Решение о внесении изменений в Программу или о ее досрочном прекращении принимается администрацией муниципального образования «Поселок Чернышевский»

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

- Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации Программы в большинстве своем зависят от степени достижения целевых индикаторов и показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей Программе.

- Предложенные Программой мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение поставленной цели, с учетом финансовых возможностей муниципального образования и достигнуть социальных положительных результатов в 2019 году по сравнению с 2016 годом:

- увеличение количества отремонтированных километров дорог общего пользования муниципального образования «Поселок Чернышевский»;

- - уменьшение  количества квадратных метров, необходимых для проведения ямочного ремонта дорог общего пользования.

- Разработка и выполнение всего комплекса мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня технического состояния дорог общего пользования в пределах границ муниципального образования "Поселок Чернышевский"  Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и создания более комфортных условий проживания населения.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Общий контроль, за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Поселок Чернышевский».

В ходе реализации Программы систематизируется информация и готовится отчет о ходе реализации Программы.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Ремонт и содержание дорог общего

пользования местного значения

в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2019 годы»

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» Мирнинского района  на 2017-2019 годы»

| Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Значение индикаторов и показателей Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До начала реализации Программы | 2017г. | 2018г. | 2019г. | за период реализации Программы |
| Количество отремонтированных километров дорог общего пользования местного значения общего пользования | 0,35 | 0,30 | 2,15 | 6,24 | Увеличение на 8,39 км. |
| Проведение ямочного ремонта дорог общего пользования местного значения кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1543,0 | Увеличение на 25 290 кв. м. |
| Паспортизация дорог общего пользования км | 0 | 0 | 7,27 | 7,27 | Увеличение на 18,76 км |
| Комплексное содержание дорожно-транспортной сети в зимнее и летнее время кв.м | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Ремонт и содержание дорог общего

пользования местного значения

в муниципальном образовании «Посёлок Чернышевский»

Мирнинского района РС (Я)  на 2017-2019 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Источники финансиро-вания | Сумма расходов всего, тыс.руб. | В том числе по годам: |  |  | Срок реализа-ции | Ответственные За реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| - Инженерные и организационно-планировочные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Паспортизация дорог общего пользования |  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 610,00 |  | 805,00 | 805,00 | 2017-2019 | Администрация МО «Посёлок Чернышевский» |
| - Ремонт дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Дорога ул. Космонавтов - (бетонное покрытие | - Протяженность- 3,1 км.; - объем -27900 кв.м.; - стоимость работ в соответствии с локальным сметным расчетом |  | Бюджет РС(Я) Бюджет МО «Мирнинский район» Местный бюджет | 33 978,03 | 5000,00 4 489, 83 488,20 | 12 000,00 | 12 000,00 | 2018-2019 | Администрация МО «Посёлок Чернышевский» |
| 2.2. | - Пер.Снежный (гравийно-щебеночное покрытие) | - Протяженность -0,36 км; - объем -1440 кв. м; - стоимость работ в соответствии с локальным сметным расчетом |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 318,32 |  |  | 318,32 | 2019 | Администрация МО «Посёлок Чернышевский» |
| 2.3. | - ул. - КСМ - (гравийно-щебеночное покрытие) | - Протяженность-0,50 км.; - объем -3000 кв.м.; - стоимость работ в соответствии с локальным сметным расчетом |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 436,64 | - |  | 436,64 | 2019 | Администрация МО «Поселок Чернышевский» |
| 2.5. | - кв.Энтузиастов (бетонное покрытие) | - Протяженность -2,2 км; - объем -15400 кв. м; - стоимость работ в соответствии с локальным сметным расчетом |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 12 949,50 | - |  | 12 949,50 | 2019 | Администрация МО «Поселок Чернышевский» |
| - Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ямочный ремонт |  | Объём-25290 кв. м. | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1615,76 | - |  | 1615,76 | 2017-2019 | Администрация МО «Поселок Чернышевский» |
| 4. Комплексное содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплексное содержание дорожно-транспортной сети в зимнее и летнее время кв.м |  | 175 110 кв .м. | Бюджет МО «Мирнинский район» Бюджет РС(Я) | 5592,86 | 1436,16 156,7 | 2000,00 | 2000,00 | 2017-2019 | Администрация МО «Поселок Чернышевский» |
|  | ИТОГО |  |  |  | 56 501,11 | 11 570,89 | 14 805,00 | 30 125,22 |  |  |

*Примечание: осуществление мероприятия, возможно при условии финансирования из Республиканского  бюджета.

Объем софинансирования осуществляется из средств бюджета  МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха    (Якутия)

Приложение №3

к муниципальной программе

«Ремонт и содержание дорог общего

пользования местного значения

в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский»

Мирнинского района РС(Я)  на 2017-2019 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2019 годы»

| Источники финансирования | Всего за период реализации Программы тыс.руб. | в том числе по годам, тыс. руб.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Местный бюджет (средства дорожного фонда) | 56 501,11 | 11 570,89 | 14 805,00 | 30 125,22 |