Приложение №3

к проекту решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов

от 17 июня 2021 года IV-№24-5

**Информация о реализации мероприятий первого года II этапа Стратегии**

1. **Начаты подготовительные работы, в т.ч. по следующим мероприятиям:**

* **Строительство здания многофункционального культурного центра в с. Тас-Юрях** *(срок реализации – 2018-2023 гг.)*: в проекте МФЦ предусмотрен кинозал на 100 мест, спортзал, библиотека, почта и кружковые помещения. С 2018 года идет проектирование МФЦ, продолжается работа над проектно-сметной документацией.
* **Строительство 2-го корпуса МБОУ «СОШ №1» г. Мирного***(срок реализации 2021-2024 гг.):* получены инженерные изыскания с государственной экспертизой. По остальным частям проектно-сметной документации работа продолжается.

1. **В стадии реализации** находится большинство мероприятий Стратегии, в т.ч.:

* **Строительство Центра дополнительного образования детей (Дворец детства) на базе незавершенных строительством корпусов НАКиКЦ ПТИ (ф) ЯГУ в 10 квартале г. Мирный** *(срок реализации – 2019-2022 гг.):* в конце 2020 года заключен муниципальный контракт на строительство Дворца Детства на базе незавершенных корпусов НАКиКЦ ПТИ «Ф» ЯГУ в 10 квартале города Мирного. Завершение строительно-монтажных работ планируется в 2022 году.
* **Строительство 71-квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы в XIV квартале г. Мирного** *(срок реализации – 2019-2022 гг.):* заключен муниципальный контракт, дополнительно будут выполнены работы по технологическому присоединению к инженерным сетям и авторский надзор. Завершение работ планируется в 2022 году
* **Строительство аэропортового комплекса «Мирный»** *(срок реализации – 2020-2022 гг.)*: строительство аэропорта в Мирном, учитывая его ключевое значение для всей Западной Якутии, было включено в утвержденный Правительством РФ комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Заключен контракт с турецкой компанией «АНТ Япы Санайи Ве тиджарет Аноним ширкети» на сумму более 9 млрд рублей. Новый аэропортовый комплекс будет расположен в трех километрах к северо-востоку от действующего аэропорта. Предусматривается строительство искусственной взлетно-посадочной полосы 2860 х 44 метра, оборудованной по требованиям II категории ИКАО, перрона на 18 мест стоянок воздушных судов разных классов, системы рулежных дорожек, аэровокзального комплекса проходной способностью 300 пассажиров в час (150 пассажиров на прилет и 150 пассажиров на вылет), топливо-заправочного комплекса мощностью 1500 тонн хранения авиа ГСМ, грузового терминала, аварийно-спасательной станции и других объектов служебно-технической территории аэропорта.

* **Реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэродромного комплекса аэропорта «Полярный» в г. Удачный** *(срок реализации – 2020-2030 гг.):* эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию аэропорта в городе Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия). По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Проектом предусмотрена последовательная реконструкция участков искусственной взлетно-посадочной полосы Полярного. Общая длина обновленной ИВПП составит 2500 метров. Реконструкцию планируется провести в условиях действующего аэродрома без прекращения полетов воздушных судов.
* **Строительство полигона ТКО для нужд МО «Город Мирный», МО «Поселок Алмазный» и МО «Чуонинский наслег»** *(срок реализации – 2018-2022 гг.)*: проведена работа по проектированию установления (изменения) границ лесов, расположенных в зеленых зонах и подготовке акта выбора участка лесного фонда.

31 августа 2020 года заключен контракт на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района». Срок исполнения контракта 25 декабря 2021 года, включая прохождение ГГЭ и ГЭЭ. Изготовлен проект планировки и межевания территории, проектная документация лесного участка и изготовлен межевой план лесного участка, аренда лесных участков, предназначенных под полигон твердых коммунальных отходов и промышленных отходов. На сегодняшний день выполнен генеральный план полигона, разработан проект материалов оценки воздействия на окружающую среду. 24 декабря 2020 года организован и одобрен первый этап общественных обсуждений (слушаний).

* Реализация мероприятий по развитию нефтегазовых месторождений на территории Мирнинского района.

Также реализуются следующие мероприятия:

- сохранение практики выплаты единовременной материальной помощи вновь устроившимся молодым специалистам в учреждения образования, культуры, здравоохранения, физической культуры;

- организация работы Школы третьего возраста;

- проведение мероприятий по продвижению и популяризации здорового образа жизни;

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

- асфальтирование городских / поселковых / сельских дорог, ремонт и обустройство проезжих частей;

- создание условий, направленных на приобщение молодежи к ценностным ориентирам, подразумевающим ответственность за судьбу своей Родины. Поддержка клубов и объединений, деятельность которых направлена на духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, добровольческую деятельность;

- корректировка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий поселений;

- мероприятия по развитию нефтегазовых месторождений на территории Мирнинского района.

- иные.

1. **Введены объекты и завершены мероприятия по итогам реализации первого года II этапа Стратегии:**

- строительство карьера на месторождении трубки «Заря» - месторождение запущено в эксплуатацию, выход на добычу 1,2 млн тонн руды планируется с 2021 года;

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи п. Алмазный – с. Тас-Юрях и п.Светлый – с. Сюльдюкар, что обеспечило постоянный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет всем населённым пунктам;

* создание единого информационно-образовательного пространства системы образования района – на территории Мирнинского района действует информационная система «Сетевой город. Образование», которая объединяет образовательные учреждения, органы управления образованием и родительское сообщество; система интегрирована с общедоступными федеральными общеобразовательными платформами;
* разработка и утверждение комплексных программ по охране окружающей среды в зоне воздействия деятельности недропользователей на среднесрочный период – разработаны и утверждены комплексные программы по охране окружающей среды организацией-недропользователями;
* строительство нового мостового перехода через реку Малая Ботуобуя в районе п. Новый Мирнинского района.

**Город Мирный:**

* введение в эксплуатацию 71-ти квартирного жилого дома по ул. Аммосова в рамках реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
* технологическое присоединение к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилищных домов в г. Мирном (микрорайон «УСЛЭП»);
* асфальтирование дорог города Мирного в рамках реализации трёхстороннего соглашения МО «Мирнинский район», МО «Город Мирный» и АК «АЛРОСА» (ПАО) на сумму 60 миллионов рублей;
* ремонт фасадов многоквартирных домов города Мирного в рамках реализации трёхстороннего соглашения МО «Мирнинский район», МО «Город Мирный», АК «АЛРОСА» (ПАО) на сумму 45 миллионов рублей;
* открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;
* ремонт помещений детского сада №5 для размещения коррекционной школы-интерната;
* обустройство зоны индивидуальной жилой застройки микрорайона УСЛЭП и п. Газовик.

**Город Удачный:**

* обустройство мест площадок для сбора твердых коммунальных отходов;
* обеспечение безопасности дорожного движения путем установки дорожных ограждений вдоль автодороги «Промзона-Новый».

**Поселок Айхал:**

* открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;
* ремонт проезжей части по ул. Попугаевой и мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

**Поселок Чернышевский:**

* снос 2-х деревянных двухэтажных многоквартирных домов квартала «Аэропорт» п. Чернышевского.

**Поселок Светлый:**

* снос 3-х многоквартирных жилых домов, признанных аварийными.

**Поселок Алмазный:**

* строительство и ввод в эксплуатацию школы на 275 учащихся в п. Алмазном – в августе 2020 года введена в эксплуатацию новая школа в посёлке Алмазном.

**Село Арылах:**

* ремонт и реконструкция детского сада № 16 «Тулукчаан» для размещения Детской школы искусств с. Арылах;
* снос деревянного двухэтажного многоквартирного дома.

**Село Тас-Юрях**:

* строительство пришкольного спортивного стадиона в с.Тас-Юряхе.

**Село Сюльдюкар:**

* оптимизация внутрипоселковой системы электроснабжения с. Сюльдюкар с установкой дизельного электроагрегата мощностью 400кВт/500кВА для нужд села.

**Заместитель Главы**

**Администрации**

**МО «Мирнинский район»**

**по экономике и финансам Г.К. Башарин**