|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация **Республика Саха (Якутия)**  **Мирнинский район** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  **«Поселок Чернышевский»** |  | **Россия Федерацията**  **Саха Өрөспүүбүлүкэтэ**  **Мииринэй оройуона**  **«Чернышевскай бөhүөлэгэ»**  **МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ**  **ДЬАhАЛТАТА** |
|  | | |

678175, Мирнинский район, п. Чернышевский ул. Каландарашвили 1 «А».

Телефон 7-32-59, факс 7-20-89. E-mail: adm-ok@mail.ru

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**№ 2/1 «11» 01 2018г.**

**О внесении изменений в муниципальную**

**целевую программу**

**«Благоустройство территории**

**МО «Поселок Чернышевский»**

**на 2016-2018 гг.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы МО «Поселок Чернышевский» от 30.12.2013г. № 88 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ МО «Поселок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Благоустройство территории МО «Поселок Чернышевский» на 2016г.-2018г. по следующим позициям:

• в перечне мероприятий по благоустройству на 2018г. исключить содержание тротуаров, площадей ливневых стоков 532,00 тыс. рублей, добавить Зимнее содержание тротуаров и площадей 229,22 тыс. рублей, а так же в графе бюджет РС (Я) по строке всего исключить цифру 2 000,00 тыс. рублей, в графе местный бюджет по строке всего заменить цифру на 1 709,41 тыс. рублей, в графе всего заменить цифру на 1 709,41 тыс. рублей.

• в паспорте программы в разделе предварительный объем и источники финансирования программы в 2018г. исключить строку за счет гос. бюджета РС (Я) -2 000 тыс. рублей, в 2018г. в строке за счет средств местного бюджета заменить цифру 1 330,43 тыс. рублей на цифру 1 709,41 тыс. рублей.

1. Данное Постановление разместить на официальном сайте Администрации МО «Поселок Чернышевский» (алмазный –край.рф).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава МО**

**«Поселок Чернышевский» М.В. Гончарова**

Утвержден

Постановлением

от «11» 01 2018 г. № 2/1

**Муниципальная целевая программа**

**«Благоустройство территории МО «Поселок Чернышевский»»**

**на 2016-2018 годы»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории МО «Поселок Чернышевский» на 2016- 2018 годы» |
| Основной разработчик программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Поселок Чернышевский» |
| Исполнители основных мероприятий программы | - Администрация МО «Поселок Чернышевский»;  - МКУ «УЖКХ» «Поселок Чернышевский»;  - Подрядные организации, индивидуальные предприниматели. |
| Основные цели программы | - улучшение состояния дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования;  - благоустройство территории населенных пунктов для обеспечения достойного и комфортного проживания населения, развитие социальной инфраструктур, отвечающей потребностям жителей поселения;  - повышение инвестиционной и эстетической привлекательности поселения;  - совершенствование организации и содержании мест захоронения;  - повышение уровня летней занятости молодежи и детей, и обеспечение их достойности;  - выработка и реализация комплексного подхода благоустройства территории поселения;  - формирование у жителей патриотического образования, привитие любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории. |
| Основные задачи программы | - обеспечение чистоты, порядка и благоустройства на территории МО «Поселок Чернышевский»  - улучшение санитарного состояния территории поселка;  - озеленение территории, приусадебных участков;  - снос ветхих и аварийных строений;  - содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселка, установка новых энергосберегающих фонарей;  - ремонт и содержание детских дворовых площадок;  - содержание и обслуживание площадей, выполнение ремонтно-реставрационных работ;  - благоустройство мест захоронения;  - ремонт гравийных дорог;  - организация поселковых субботников санитарной очистки территорий МО «Поселок Чернышевский» с участием организаций всех форм собственности;  - повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Сроки реализации программы | 2016-2018 годы |
| Предварительный объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирование программы на 2016 – 2018г.г. составляет 17 674,99 тыс. рублей.  **- в 2016 году:**  **-** за счет гос. бюджета РС(Я) – 2 697,91 тыс. рублей;  - за счет средств МО района – 7 053,33 тыс. рублей;  - за счет средств местного бюджета – 696,00 тыс. рублей.  **- в 2017 году:**  - за счет гос. бюджета РС(Я) – 2 000,00 тыс. рублей;  - за счет средств местного бюджета – 1 294,02 тыс. рублей.  **- в 2018 году:**  - за счет средств местного бюджета – 1 709,41 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - изменение внешнего вида поселка и территории общего пользования;  - озеленение путем посадки деревьев, кустарников и цветов;  - благоустройство и улучшение состояния территории мест захоронения;  - обустройство детских и спортивных площадок;  - качественное содержание дорого муниципального образования;  - улучшение качества жизни и отдыха жителей поселка, создание благоприятных условий обеспечивающих возможность комфортного проживания на территории МО «Поселка Чернышевский». |
| Система организации контроля над исполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация МО «Поселок Чернышевский» в соответствии с её полномочиями, установленными федеральными и республиканским законодательством. |

1. ***Характеристика проблемы***

Администрация МО «Поселок Чернышевский» ведет целенаправленную деятельность по благоустройству поселения, и разрабатывает методы и способы по решению вопросов благоустройства в частности муниципальной целевой программой «Благоустройство территории МО «Поселок Чернышевский» на 2016-2018г.г.». В течении предыдущих лет опыт работы показал необходимость комплексного подхода по решению вопросов благоустройства, тем самым является логическим продолжением выполненных работ и отражает в себе основные направления благоустройства до 2018г. Для решения задач по повышению уровня благоустройства поселка требуются финансовые средства.

Комплексность благоустройства территории представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, и сводится к решению следующих видов работ:

- создание условия массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- озеленение территории поселения;

- благоустройство мест захоронения;

- содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения;

- повышение общего уровня благоустройства поселения и т.д..

На территории МО «Поселок Чернышевский» имеется место захоронения, которое нуждается в содержании и благоустройстве, а так же требуется ограждение данной территории, кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по вырубке аварийных деревьев, что и является данной проблемой.

В целях привлечения молодого поколения, трудоустройство несовершеннолетних и безработных студентов планируется организовать стройотряды, которые обеспечат очистку территории МО «Поселок Чернышевский» и разные работы по благоустройству.

Большая проблема вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территории, общий вид улиц.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку и будет способствовать повышению уровня и комфортного проживания населения. Организация работ по вопросам улучшения благоустройств, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

1. ***Основные цели и задачи***

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению проведен анализ, по результатам которых сформулированы цели и задачи направленные на осуществление данной Программы.

Основные цели программы это создание благоприятных условий жизни, формирование у жителей патриотического образования, привитие любви и уважения к своему поселку, к соблюдению частоты и порядка на территории МО «Поселка Чернышевский».

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселка.

***3. Перечень программных мероприятий***

Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий направленных на комплексное благоустройство территории поселка, включающие организационные действия с указанием видов и объемов работ, источников финансирования, сроков выполнения и исполнителей работ.

Работы по благоустройству, озеленению и содержанию в надлежащем санитарном состоянии поселковых территории общего пользования требуют особый подход. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись по утвержденному плану и активному участию в месячниках санитарной очистки всех жителей.

В программе учитывается комплексный подход к решению задач, так же запланированы мероприятия по устройству внутриквартальных газонных ограждений и ограждений детских игровых площадок, содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения, обслуживание площадей, тротуаров, благоустройство мест захоронения, ремонт гравийных дорог, повышение общего уровня благоустройства поселения.

1. ***Привлечение жителей, организаций, предприятий, учреждений к участию в решении проблемы благоустройства поселка.***

Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: засоряется территория поселения, разрушаются ограждения, создаются несанкционированные свалки мусора.

В течение 2016-2018 годов продолжить проведение различных мероприятий по благоустройству.

Проведение мероприятий призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей, организации, предприятия и учреждения к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территории.

1. ***Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы.***

Основой программы является система взаимоуязвимых мероприятий согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.

Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств местного и государственного бюджета.

***ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПО ГОДАМ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий по благоустройству | План финансирование, тыс. рус. | | | |
| ВСЕГО | Бюджет РС(Я) | Бюжет района | Местный бюджет |
| **Перечень мероприятий в 2016 г.** | | | | | |
| 1 | Устройство клумб газонов | 60,00 | 60,00 | - | - |
| 2 | Ограждение мест захоронений | 500,00 | 500,00 | - | - |
| 3 | Содержание металлических ограждений в надлежащем порядке | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 4 | Содержание детских площадок, ремонт спортивных площадок, установка запрещающих знаков (курение запрещено) | 374,80 | 374,80 | - | - |
| 5 | Содержание и обслуживание уличного освещения | 300,00 | - | - | 300,00 |
| 6 | Содержание и обслуживание площадей, тротуаров, ливневых стоков | 465,20 | 465,20 | - | - |
| 7 | Расчистка территории кладбища от деревьев и кустарников | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 8 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев; обрезка (вырубка) деревьев и кустарников | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 9 | Устройство новой линии уличного освещения | 1000,00 | - | 1000,00 | - |
| 10 | Обслуживание и содержание мест захоронения | 396,00 | - | - | 396,00 |
| 11 | Ремонт и покраска фасадов зданий МКД | 3023,91 | - | 3023,91 | - |
| 12 | Ремонт въездной стеллы с благоустройством прилегающей территории | 697,91 | 697,91 | - | - |
| 13 | Ремонт центральной площади | 449,78 |  | 449,78 |  |
| 14 | Благоустройство территории мест захоронения | 350,00 | - | 350,00 | - |
| 15 | Ремонт площади Победы | 952,38 | - | 952,38 | - |
| 16 | Устройство тротуара ул. Каландарашвили | 731,29 | - | 731,29 | - |
| 17 | Ремонт съездов по ул.Космонавтов | 545,97 | - | 545,97 | - |
|  | **ВСЕГО:** | **10447,24** | **2697,91** | **7053,33** | **696,00** |
| **Перечень мероприятий в 2017 г.** | | | | | |
| 1 | Содержание тротуаров, площадей, ливневых стоков | 490,77 | 490,77 | - | - |
|  | Содержание дорог местного значения | 156,70 | 156,70 | - | - |
| 2 | Содержание мест захоронений | 409,50 | 200,00 | - | 209,50 |
| 3 | Устройство металлического ограждения территории КОЦ «Поселка Чернышевский» | 180,00 | 180,00 | - | - |
| 4 | Установка опор уличного освещения | 289,50 | 289,50 | - | - |
| 5 | Устройство детской игровой площадки | 506,77 | 506,77 | - | - |
| 6 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев; обрезка (вырубка) деревьев и кустарников | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 7 | Озеленение площадей | 76,26 | 76,26 | - | - |
| 8 | Изготовление и установка информационных табличек: правила эксплуатации детской игровой площадки, запрещающие знаки (курение запрещено) | 10,50 | - | - | 10,50 |
| 9 | Содержание и обслуживание уличного освещения | 1074,02 |  |  | 1074,02 |
|  | **ВСЕГО:** | **3294,02** | **2000,00** | **0,00** | **1294,02** |
| **Перечень мероприятий в 2018 г.** | | | | | |
| 1 | Зимнее содержание тротуаров и площадей | 229,22 | - | - | 229,22 |
| 2 | Установка опор уличного освещения | - | - | - | - |
| 3 | Содержание мест захоронений | 384,39 | - | - | 384,39 |
| 4 | Приобретение и установка урн | - | - | - | - |
| 5 | Приобретение и установка уличных знаков | - | - | - | - |
| 6 | Приобретение и установка табличек с объявлением о сносе дома | - | - | - | - |
| 7 | Содержание и обслуживание уличного освещения | 240,00 | - | - | 240,00 |
| 8 | Озеленение площадей | - | - | - | - |
| 9 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | - | - | - | - |
| 10 | Ликвидация несанкционированных свалок | - | - | - | - |
| 11 | Содержание металлических ограждений в надлежащем виде | - | - | - | - |
| 13 | Содержание и обслуживание уличного освещения (коммунальные услуги) | 855,80 | - | - | 855,80 |
|  | **ВСЕГО:** | **1 709,41** | **-** | **-** | **1 709,41** |

1. ***Механизм управления за реализацией программы***

Администрация МО «Поселок Чернышевский» несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.

Администрация МО «Поселок Чернышевский» выполняет следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий программы;

- подготовка предложений по составлению плана и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

Мониторинг выполнения показателей программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Мероприятия программы реализуется посредством заключения муниципальных контрактов и договоров возмездного оказания услуг.

1. ***Оценка эффективности социально-экономических и экологических***

***последствий от реализации программы***

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территории, экологической безопасности поселка.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования МО «Поселок Чернышевский».

1. ***В результате реализации программы ожидается***

Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка. Совершенствование эстетического состояния территории, увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений, а так же создание благоприятных условий для жителей МО «Поселок Чернышевский».